目录

[1. 成本分析 2](#_Toc480659995)

[1.1. 成本分析步骤 2](#_Toc480659996)

[1.2. 软件规模估算 2](#_Toc480659997)

[1.3. 软件工作量估算 4](#_Toc480659998)

[1.4. 软件开发进度估算 4](#_Toc480659999)

[1.5. 软件成本估算 4](#_Toc480660000)

[1.6. 成本估算风险分析 6](#_Toc480660001)

[1.7. 项目总报价 7](#_Toc480660002)

[2. 可行性分析 7](#_Toc480660003)

[2.1. 技术可行性 7](#_Toc480660004)

[2.1.1.核心算法的准确性高 7](#_Toc480660005)

[2.1.2.现有技术的成熟度高 8](#_Toc480660006)

[2.1.3.开发团队的经验丰富 8](#_Toc480660007)

[2.2. 操作可行性 8](#_Toc480660008)

[2.2.1.设置权限，分级管理 8](#_Toc480660009)

[2.2.2.界面美观，信息直观 8](#_Toc480660010)

[2.2.3扩展性强，维护性高 8](#_Toc480660011)

[2.3. 经济可行性 8](#_Toc480660012)

[2.3.1.成本模型合理 8](#_Toc480660013)

[2.3.2.具有市场推广空间 8](#_Toc480660014)

[2.4. 社会可行性 9](#_Toc480660015)

# 成本分析

## 成本分析步骤

软件开发成本分析是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成进而对成本、人员、进度、质量、风险等进行分析和管理，以便于开发有效的软件项目，为开发控制成本，提高经济效益。因此，本团队项目组通过对软件规模的估算、软件工作量的估算、软件开发进度的估算、软件成本估算和风险分析后计算出整个项目的总报价，具体流程如下图所示：



图1 成本分析步骤图

## 软件规模估算

软件项目的规模是影响软件项目成本和工作量的主要因素。显然,一个软件项目的代码行数目越多，它的规模也就越大。用代码行的数目来表示软件项目的规模简单易行，自然、直观且易于度量。但是其缺点也非常明显。在软件开发初期很难估算出最终软件系统的代码行数；软件项目代码行的数目通常依赖于程序设计语言的功能和表达能力。

因此，针对上述问题，本团队项目组采用了Albrecht功能点法（FP）来代替计算软件项目大小。该方法需要对软件系统的两个方面进行评估，即评估软件系统所需的内部基本功能和外部基本功能，然后根据技术复杂度因子对这两个方面的评估结果进行加权量化，产生软件系统功能点数目的具体计算值。



图2 软件规模估算流程图

具体的，软件系统功能点的计算公式如下所示：

本系统的基本信息量加权和如下表所示，

表1 基本信息量加权表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加权类型\取值\加权 | 简单 | 平均 | 复杂 | 加权计数 |
| 用户输入数 | 6\*3 | 2\*4 | 5\*6 | 56 |
| 用户输出数 | 7\*4 | 6\*5 | 5\*7 | 93 |
| 用户查询数 | 2\*3 | 0\*4 | 5\*6 | 36 |
| 文件数 | 0\*7 | 3\*10 | 3\*15 | 75 |
| 外部接口数 | 2\*5 | 3\*7 | 4\*10 | 71 |
| 总计数 |  |  |  | 331 |

因此可得，

系统复杂性调整因子具体如下所示，

表2 复杂性调整因子表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因子/调整值 | 没有影响0 | 偶然1 | 适中2 | 普通3 | 重要4 | 极重要5 |
| 要求可靠性支持和恢复 |  |  |  |  |  | 🗸 |
| 涉及数据通信 |  |  | 🗸 |  |  |  |
| 有分布处理的功能 |  |  |  |  |  | 🗸 |
| 性能是否关键 |  |  | 🗸 |  |  |  |
| 经常性地配置管理 |  | 🗸 |  |  |  |  |
| 系统是否需要联机数据 |  | 🗸 |  |  |  |  |
| 操作方便的要求 |  |  |  |  | 🗸 |  |
| 联机更新 |  | 🗸 |  |  |  |  |
| 复杂界面 |  | 🗸 |  |  |  |  |
| 处理复杂 |  |  |  |  | 🗸 |  |
| 可复用 |  |  |  |  | 🗸 |  |
| 安装方便的要求 | 🗸 |  |  |  |  |  |
| 多站点 | 🗸 |  |  |  |  |  |
| 应用便于修改和用户使用 |  |  |  |  |  | 🗸 |
| 总计 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |

因此可得，

根据APP评论数据分析系统代码语言特性，得到功能点与源代码的转化率公式如下，

代码行数，

## 软件工作量估算

软件工作量作为一种度量，主要描述完成了一个项目的所需的人的工作量，工作量的估算有利于确定工作人员的数量以及工作进度的安排。参数模型估算法是一种非常流行的方法，本项目组所采用的是相对比较灵活和准确的中间COCOMO模型来进行软件工作量E的度量。



图3 软件工作量估算表

它可以基于源代码行或功能点以及17个工作量乘数因子，该模型将工作量E用人月（PM）来表示，该函数表示为：

根据前面软件规模估算可得，经计算

所以，工作量

## 软件开发进度估算

开发时间估算公式为：

所以，月, 项目开发人数

## 软件成本估算

根据我们仔细分析得出项目成本由以下几部分组成：




图4 项目成本组成图

开发费用

软件（系统）维护费/年

系统集成费用

解决方案费用

表3 项目总估算成本表

|  |  |
| --- | --- |
| 费用名称 | 金额（单位：RMB） |
| 软件开发费用估算U | 9.52万 |
| 维护费用估算W | 0.48万 |
| 系统集成费用估算Z | 0.40万 |
| 系统解决方案费用F | 0.36万 |
| 项目总估算成本=软件开发费用估算U+维护费用估算W+系统集成费用估算Z+系统解决方案费用 | |

图5 成本费用比例图

## 成本估算风险分析

表4 估算风险应对措施表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险 | 优先次序 | 应对措施 | |
| 有挑战的进度 | 1 | | 我们决定告知相关部门，并通过相关部门与用户洽谈，决定放款进度，否则成本将成非线性增长 |
| 易变的需求 | 2 | | 除了在软件体系架构，以及开发方法和开发方式上尽可能的灵活，在软件成本估算上，通过调整成本因子，来降低风险 |
| 新的方法和工具 | 3 | | 尽可能早的、快的学习新方法和工具，使学习曲线这一因素降至最低 |
| 规模增长 | 4 | | 将估算出的规模与以往历史数据进行比较，再算出规模的增长，尽可能地将规模估算的不确定性降到最低 |
| 缺乏可信度的估算 | 5 | | 在具体软件开发的过程中，将估算与实际情况相比较，并做出估算 |
| 新的规模度量 | 6 | | 影响较小，暂时不考虑 |
| 管理者是“技术人员” | 7 | | 影响较小，暂时不考虑 |
| 新的编程语言 | 8 | | 影响较小，暂时不考虑 |
| 人员流动 | 9 | | 影响较小，暂时不考虑 |
| 新的过程 | 10 | | 影响较小，暂时不考虑 |

## 项目总报价

表5 项目总报价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 描述 | 金额 |
| 项目估算成本 | 取自之前第四部分得到的项目估算成本 | 10.76万元 |
| 项目风险利润 | 项目利润 | 8.82万元 |
| 风险基金 | 8.10万元 |
| 税 | 我方位于高新开发区，免税 |
| 项目总报价=项目估算成本+项目利润+项目风险利润=27.68万元 | | |

图6 项目总费用比例图

# 可行性分析

## 技术可行性

### ****2.1.1.核心算法的准确性高****

本系统所采用的核心算法是利用分词技术并结合机器学习算法对评论进行深入分析，经经验表明该算法的准确性较高，灵活度高，可以根据所需改变分词库，可以满足企业中的不同部门对于APP信息的个性化需求；ComVision团队一直致力于文本分析，对机器学习也已有较长时间的研究，因此有足够的能力对评论信息进一步挖掘，使其反馈信息更加准确且有针对性。

### ****2.1.2.现有技术的成熟度高****

现阶段的计算机各方面性能提高有目共睹，技术也已经非常成熟（数据库平台开发成熟度高，网络速度足够快，文本分析技术也在日趋完善），因此完全足够支持我们系统的开发以及运行。

### ****2.1.3.开发团队的经验丰富****

ComVision团队目前有开发人员4名，其中包括1名前端开发人员（包括前端界面UI的设计和前台功能的实现），1名数据库设计人员（包括数据库的设计以及后台的数据管理），1名数据分析人员（对获取的评论信息进行精确地分析），1名系统测试人员（通过撰写测试方案对系统各功能进行细致地测试）。以上人员都在自己的开发领域有一定的经验，因此完全有能力在规定时间内保质保量地完成整个系统。

## 操作可行性

### ****2.2.1.设置权限，分级管理****

系统分成前端与后台两个部分，后台超级管理员的权限最大，可以对不同的用户进行分组，规定不同的组所能查看的APP种类和APP相关信息，且可对库内的资料进行增加、编辑和修改，进而实现统一的管理。这样的分级设置更加符合实际使用者的情况，避免信息冗余的情况，使每个人查看的信息更具个性化，同时满足了用户信息保密的需求。

### ****2.2.2.界面美观，信息直观****

本系统的研制和开发过程中成分考虑到用户的工作流程，计算机的操作水平等，在了解需求的情况下，对用户界面进行设计，尽可能提供更人性化、直观的界面；同时这又是一个数据分析系统，我们采用形式多样的图表去展现对数据的分析结果和数据变化趋势，更加直观化。

### ****2.2.3扩展性强，维护性高****

系统在设计的过程中充分考虑到了不同用户对数据的需求会随时间的变化而变化这一特点，因此系统在设计的过程中设置了开放的API接口，可以实现与其他应用环境的无缝对接，因此具有很强的可扩展性；若出现数据变化明显的情形，不用进行大面积的修改，维护性较高。

## 经济可行性

### ****2.3.1.成本模型合理****

由上述成本模型分析可得，我们的项目报价为27.68元。同时通过对系统软件开发成本的估算及可能取得直接或间接效益的评估，本项目在经济上使用成本较低，在收益上具有良好的前瞻性。

### ****2.3.2.具有市场推广空间****

随着网络的高速发展，很多用户通过网络在各个平台评论使用相关APP应用的使用感受，进而导致评论量日积月累变得非常庞大，而我们的APP评论数据分析系统通过图表的形式可以直观地呈现出各种APP在各大应用商店的实际情况和用户反馈，将数据进行可视化处理，具有较大的市场前景。

近年来，APP应用在各大应用商城上层出不穷，出现了很多同类型APP，同类型APP之间的竞争越来越激烈，因此能否及时掌握市场行情和基本趋势决定了各公司能否在竞争中脱颖而出的决定性因素。我们的APP评论数据分析系统通过对用户的评论详情采用分词的技术进而进行归类，可以帮助企业及时、准确地了解世界各地用户的最新需求，便于进行技术革新和技术创新。

## 社会可行性

项目组当前开发的APP评论数据分析系统拥有全部的自主知识产权。在项目交付阶段，也会签订相应的合同、责任、侵权等一系列具有法律约束的条款以保证项目知识产权的所有权。另外，对直接从各大平台获取的数据我们也会进行相应的处理，保证评论用户的信息隐蔽且不会造成信息泄露的问题。